**Информация о результатах проведённого контрольного мероприятия «**«Проверка расходования бюджетных средств на оплату работ, произведенных в центральном парке г. Бодайбо»

 Контрольное мероприятие ««Проверка расходования бюджетных средств на

оплату работ, произведенных в центральном парке г. Бодайбо»

 проводилось в соответствии Проверка проводилась на основании поручения Думы г. Бодайбо и района от 19.06.2014 № 47. Проверяемый период – 2013 год.

 Объектом контрольного мероприятия является Администрация г. Бодайбо и района.

 Цель проведения контрольного мероприятия: проверка полноты и своевременности поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, (доходы, полученные в виде арендной платы).

Проверка осуществлялась в период с 16 июня 2014 года по 18 июля 2014 года.

В результате контрольного мероприятия установлено:

 1. Нарушение законодательства о закупках:

 1.1. Не размещение Сведений о муниципальном контракте (заключение, исполнение).

 1.2. Несоответствие срока выполнения работ, указанного в муниципальном контракте, сроку, указанному в извещении, размещенном на официальном сайте.

 1.3. При составлении конкурсной документации не учитывался момент, связанный с возможностью победы на аукционе участника, не являющегося плательщиком НДС, т.е. находящимся на упрощенной системе налогообложения. Экономия бюджета от учета этого обстоятельства могла составить 165187,63 рублей.

 2. Неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в выполнении работ на не закреплённом имуществе. Общая сумма составила 334 798,7 рублей (демонтаж ограждения городского парка, работы по ремонту фонтана, разборка бетонных оснований под полы на гравии, демонтаж провода на траверсах по металлическим железобетонным опорам). В данном случае УКС не определил, каким арендатором установлено ограждение, освещение, постройки, дорожки с целью выставить последнему уведомление о необходимости демонтажа этих объектов за счет средств арендатора в соответствии со статьей 622 ГК РФ.

То есть, нарушен принцип необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.

 3. Отсутствие контроля за качеством составления итоговых документов. Выявлены расхождения по срокам выполненных работ указанных в муниципальных контрактах, (договорах) и фактическом выполнении работ (муниципальный контракт № 08/16 от 16.08.2013, договор № 10/10 от 10.10.2013) .

 4. Неправомерное использование бюджетных средств. В ходе проверки не найдено и не представлены документы, подтверждающие факт выполнения работ по устройству бетонной подготовки под две скамьи. Общая стоимость работ составила 9 490,19 руб.

 5. Нарушения порядка доведения бюджетных ассигнований до главного распорядителя и неправильное применение Приказа № 171н в части отражения КОСГУ.

 6. Не приняты к бухгалтерскому учету работы по благоустройству парка ни в муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района, ни в казне муниципального образования.

 По результатам контрольного мероприятия субъекту проверки направлен акт по результатам проверки