**Информация о результатах проведённого контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на финансирование ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы»**

Контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на финансирование ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» проводилось в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между КСП Иркутской области и Ревизионной комиссией г. Бодайбо и района, п. 21 плана проверок КСП области на 2013 года, п. 5.3.1. Плана работы Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района на 2013 год.

Объектом контрольного мероприятия является Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»).

Цель проведения контрольного мероприятия: соблюдение законодательства при использовании средств областного и местных бюджетов.

Проверка осуществлялась в период с 05 июля по 31 июля 2013 года

Долгосрочная целевая программа Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы" (далее – Программа) утверждена [Постановлением](#sub_0) Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 г. N 145-ПП с изменениями и дополнениями внесёнными [Постановлением](garantF1://34638878.12) Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 г. N 241-ПП.

В соответствиисо статьёй 11 приложением 10 Закона Иркутской области от 15.12.2011 № 130-оз «Об областном бюджете на 2012 год» в целях реализации долгосрочной целевой программы «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 № 145-пп (с изменениями и дополнениями) предусмотрены бюджетные ассигнования из средств областного бюджета для муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме 2000000 рублей.

В соответствии с Перечнем домов культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы», утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 17.05.2012 № 241-пп включено Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» для структурных подразделений «Клуб п. Кропоткин» и «Досуговый центр п. Балахнинский». Общая сумма средств на 2012 год предусмотрена в объёме 2503000 рублей, в том числе 2000000 рублей из областного бюджета и 503000 рублей из местного бюджета.

Между Администрацией муниципального образования г. Бодайбо и района и Министерством культуры и архивов Иркутской области заключены Соглашения от 14.08.2012 № 15, 17 «О предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» на сумму 1500000 рублей (из областного бюджета – 1000000 рублей, местного бюджета – 500000 рублей) и 1003000 рублей (из областного бюджета – 1000000 рублей, местного бюджета – 3000 рублей) соответственно.

Субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования для реализации Программы в сумме 2000000 рублей отражена в бюджетной отчётности за 2012год. Расхождений и несоответствий не установлено.

По результатам контрольного мероприятия директору МКУ « КДЦ г. Бодайбо и района» направлен акт по результатам проверки.