**Информация о результатах контрольного мероприятия**

**« Проверка законного и результативного ( эффективного и экономного) использования бюджетных средств выделенных на выполнение ремонтных работ в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка" в 2017 году»**

 Контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного ( эффективного и экономного) использования бюджетных средств выделенных на выполнение ремонтных работ в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка" в 2017 году» проводилось на основании распоряжения председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района 15.02.2019 № 3-п, поручение мэра г. Бодайбо и района от 26.12.2018.

 Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Улыбка", Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (по необходимости).

Цель контрольного мероприятия: контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью), целевым расходованием средств выделенных на выполнение ремонтных работ в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка".

Контрольное мероприятие показало, что сумма бюджетных средств на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту МКДОУ д/с № 22 за 2017 год составила 2986847,29 рублей. Бюджетные ассигнования доводились в рамках исполнения муниципальной программы «Строительство реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования города Бодайбо и района» на 2015-2019 годы, утвержденной Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 г. № 511-п, по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности», где участником реализации данных мероприятий являлось Управление образования муниципального образования г. Бодайбо и района.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

 1. Для подтверждения проводимой работы МКДОУ д/с № 22 по обоснованию потребности в проведении капитального и текущего ремонта объектов и объемов работ, к проверке не представлены дефектные ведомости, заключения, акты комиссий по результатам плановых технических осмотров состояния здания детского сада.

 2. Нарушение п.29,30 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района, утвержденного приказом Финансового управления администрации г. Бодайбо и района от 30.12.2015 № 167 ( с изменениями от 22.03.2016 № 31) (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи), подпункта 5 п.1 ст. 158, ст. 217, БК РФ, а именно главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, не доводило впроверяемом периоде до получателя средств **(**МКДОУ д/с № 22) измененные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств бюджета, в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, согласно приложению № 10 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи (КВСР- 903; КФСР- 0701 ; КЦСР-0600110710;КВР- 200 в сумме 3211,9 тыс.рублей).

 3. Акт принятия выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом, не соответствует форме установленной к контракту ( 3 случая: акт от 08.08.2017 № 000017 (контракт от 10.07.2017 № 289-0189034-01); акт от 01.07.2017 000013 (контракт от 15.05.2017 № 169-0189034-03); акт приемочной комиссии о приемке работы по замене оконных и дверных блоков без даты, № б/н (контракт от 15.05.2017 № 173-0189034-01).

 4. В нарушение п.1 ст. 702, ст.711 ГК РФ, средства местного бюджета в сумме 705,9 тыс. рублей за выполненные работы перечислены Подрядчику несвоевременно (2 случая: 319,3 тыс.рублей договор подряда от 03.07.2017 № 3; 386,6 тыс.рублей договор подряда от 03.07.2017 № 4 ).Несвоевременная обработка первичных документов классифицируется как нарушение статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402.

 5. МКДОУ д/с № 22, по выявленным в ходе осмотра недостатков ( Входная дверь в корпус , дверь в раздевалку , дверь « Запасный выход» плохо закрываются: с дверей сильно дует; батарея в спальне не рабочая) не направляло в адрес подрядчиков письма с требованием устранить выявленные недостатки, в период действия гарантийного срока муниципальных контрактов.

По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направила Управлению образования муниципального образования г. Бодайбо и района, представление для рассмотрения и принятие мер по устранению выявленных недостатков, нарушений.