Информация о результатах контрольного мероприятия

«Анализ эффективности использования бюджетных средств за 2021-2022 годы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Балахнинского городского поселения на период 2020-2025 г.г.».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 27.10.2022 г. № 1, Положение о Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района, утвержденное решением Думы г. Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па (с изменениями и дополнениями), План работы   Ревизионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района на 2023 год, распоряжения  председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района от 30.05.2023 № 65-п.

2. Предмет контрольного мероприятия: Средства местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Балахнинского городского поселения на период 2020-2025 г.г.», а так же субсидия из областного бюджета предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств Балахнинского муниципального  образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 и 2022 годах».

3. Объект контрольного мероприятия: администрация Балахнинского городского поселения.

4. Цель контрольного мероприятия: контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета и субсидии из  областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств Балахнинского муниципального  образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 и 2022 годах.

5. Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» Администрацией Балахнинского городского поселения не разрабатывались нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения.

2. в нарушение положений статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» Администрация Балахнинского городского поселения не направляла сведения об автомобильных дорогах местного значения общего пользования для внесения их  в Единый государственный реестр автомобильных дорог.

3. В Перечне  автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённом постановлением администрации от 08.04.2014 г. № 20-п выявлено  несоответствие показателей протяженности дороги по улице Дорожная данным  в  выписке из ЕГРН от 27.03.2023  и выписке из Реестра муниципального имущества Балахнинского муниципального образования № 521 от 08.06.2023

4. В нарушение ст.17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией Балахнинского городского поселения не разрабатывался Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Балахнинского городского поселения.

5. В нарушение  п.4.2.2, п.9.1 ГОСТа 33388-2015  технический учет и  паспортизация в отношении объектов недвижимости – автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Балахнинского городского поселения, внесенные в Перечень автомобильных дорог, администрацией Балахнинского городского  поселения не проводились.

6. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, Порядка № 24-па от 14.02.2020 выявлено, что  общий объем финансовых средств в 2021 году на финансовое обеспечение муниципальной программы, утвержденный Постановлением администрации  от 07.11.2022 № 65-п, в сумме 1000,0 тыс.рублей, не соответствует объемам бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, утвержденным Решением Думы Балахнинского городского поселения  от 21.12.2020 № 41-па «О бюджете  Балахнинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в окончательной редакции от 20.12.2021 № 40) в сумме 1 040,0  тыс.рублей (Расхождения составили (-) 40,0 тыс.рублей.

7. Реестр расходных обязательств Балахнинского муниципального образования велся в проверяемом периоде  по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 03.03.2020 N 34н "Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации". Данная форма не предусматривает отражение муниципального правового акта о принятии расходного обязательства.

8.  В нарушение статей 34, 94  Федерального  Закона  №44-ФЗ,  пункта 2.3 Контракта оплата выполненных работ по контракту на сумму 300 000,0 рублей (платежное поручение № 831895 от 21.12.2021 г.) Администрацией произведена с нарушением сроков  (на 70 рабочих дней).

9. В нарушение ст.34 БК РФ (принцип экономности использования бюджетных средств) Администрация при определении цены договора подряда в целях покрытия затрат подрядчика при применении   упрощенной системы налогообложения не учла в расчете сметной стоимости выполнения ремонтных работ, компенсацию НДС рассчитанную в соответствии с письмом  Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10, в результате подрядчиком был необоснованно/ неправомерно применен показатель  «Сметная прибыль подрядчика по итогам аукциона» в сумме 10 533,0 рублей (договор от 15.08.2022 № 15) и показатель  «Сметная прибыль подрядчика по итогам аукциона» в сумме 9 292,0 рублей (договор от 05.09.2022 г № 16).

10. В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 (с изменениями и дополнениями), ст.16   Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сайте zakupki.gov.ru отсутствует информация о размещении плана-графика закупок на 2022 год. За нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 179 БК РФ Администрацией Балахнинского городского поселения  в годовом отчете о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Балахнинского городского поселения на период 2020-2025 г.г.» отражены недостоверные данные (в  отчете показатель утвержденного бюджетного назначения составляет 1 000,00 тыс. рублей, а  в Отчете об исполнении бюджета ф.0503117 данный показатель составил 1 040,00 тыс.рублей (изменения в бюджет внесены решением Думы от 20.12.2021), которые повлияли на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

12. В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 179 БК РФ Порядок  разработки, принятия и исполнения муниципальных программ Балахнинского муниципального образования № 24-па от 14.02.2020 не содержит порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

13. В нарушение ст.306.1, ст.306.4 БК РФ в 2021-2022 годах Балахнинским муниципальным образованием производился ремонт объектов, а именно, автомобильной дороги по ул. Дорожная и земельного участка под ней, право собственности на которые на момент выполнения ремонтных работ не было оформлено и в казне Балахнинского муниципального образования вышеперечисленные объекты не были закреплены.

Правоустанавливающие документы оформлены в 2023 году. Вышеперечисленные объекты недвижимости  поставлены на баланс муниципальной казны Балахнинского муниципального образования на основании распоряжения главы администрации Балахнинского городского поселения «О закреплении в муниципальной казне Балахнинского муниципального образования муниципального имущества» от 24.03.2023 № 30-ра. Данные факты имеют признаки бюджетного нарушения ст.306.1 БК РФ, предусмотренное ст.306.4 БК РФ, выразившееся в оплате работ по выполнению ремонта объектов не являющихся муниципальной собственностью, что может быть классифицировано как нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ).

По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направило  Администрации Балахнинского городского поселения  представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков, нарушений.